业 务 挖 掘 报 告　·　BUSINESS DISCOVERY

展商咨询工单业务挖掘报告

从访谈事实到可试点的需求假设：版本、时间、编号与边界

| 委托方 | 上海外经贸商务展览有限公司（案例设定） |
| --- | --- |
| 业务范围 | 展商咨询知识与服务转派 · 单批次 2026-S1 |
| 文档编号 | v1-BD-001 · 版本 v1.0 |
| 编制 | 业务分析组（实验室系统生成 + 人工复核） |
| 日期 | 2026-10-23 |
| 数据性质 | 36 条合成访谈事实；人物、企业指标与业务问题均为虚构 |

本报告用于方法演示与试点评审，不构成对真实企业现状的结论。覆盖率 36/36 仅表示访谈提纲被逐条覆盖，不代表需求已被验证，也不代表验收通过。文中的 f 编号可回溯到 discovery-report.json 的原始访谈记录。

# 一、挖掘目标与方法

本报告回答三个问题：展商咨询在现状下如何流转、在哪几个点最容易失真、哪些改动值得先用一个批次做只读试点。全部结论以“待验证假设”形式给出，并标注证据编号与验证动作。

## 1.1 挖掘目标

• 还原链路：把咨询从进线到闭环的每一次交接、判断与留痕说清楚，而不是只画一条理想流程。

• 定位断点：区分“人的疏忽”与“结构缺口”，只把后者写进需求；前者靠培训与抽查解决。

• 形成假设：每条需求都必须带证据、责任人和可执行的验收动作，避免“上个系统就好了”。

## 1.2 数据来源与生成方式

实验室系统读取 discovery-report.json 的 62 条访谈记录，按“流程—角色—系统与数据—风险与边界”四类框架抽取事实，合并同义表述后得到 36 条带编号的事实（f01–f55 中的有效子集），再生成六条需求假设草稿；业务分析组逐条复核，删除无法落到动作的表述，保留可被验证的部分。

表 1　数据来源与用途

| 项目 | 内容 | 在报告中的用途 |
| --- | --- | --- |
| 访谈记录 | 62 条，覆盖 6 个角色；提纲覆盖 36/36 | 事实抽取的原始语料 |
| 事实编号 | f01–f55（含未使用编号），正文以 f 码引用 | 每个结论都可回溯，便于复核 |
| 角色 | 业务负责人、一线服务专员、项目流程协调员、数字化工程师、审核与质量负责人、客户协同代表 | 权责与视角差异分析 |
| 需求假设 | 6 条，均标注 P0/P1、负责人、证据与验收 | 第五章 |
| 证据缺口 | 旧版本占比、检索耗时、单量、快照保留期等均无真实统计 | 第八章，禁止外推 |

关于“实验室系统生成” 生成链路：访谈记录 → 事实抽取（保留原话与编号）→ 主题聚类 → 假设草稿 → 人工复核定稿。 系统只做归纳与串联，不补造数字：凡缺少真实统计的地方，报告一律写“未核实”，不用估计值填充。

## 1.3 方法与局限

方法上采用半结构访谈 + 事实编码 + 反例检验：每条假设都要找到至少一个“现状下会出错”的具体场景，否则不进入需求清单。局限同样明确：样本为合成语料，没有工单系统导出，也没有时间与成本基线，因此本报告只能支持“值得试”，不能支持“一定有效”。

读这份报告时需要记住的三件事 ① 36/36 是访谈覆盖率，不是需求验证率；② f12 的“900 次咨询、55% 重复”是虚构样本，不得作为基线；③ 文中所有角色姓名与岗位均为演练设定，真实项目需重新确认责任人与授权范围。

# 二、业务全景

## 2.1 展商服务链路中的咨询工单

展会业务按时间可分为招展签约、参展准备、现场服务、展后跟进四段。展商咨询贯穿全程：早期问资格与费用，中期问展位、搭建与物流，现场问证件、时间与动线，展后问发票、补贴与下一届政策。咨询工单因此不是“客服小事”，而是把政策口径传递给展商的最后一公里。

表 2　四类业务阶段与咨询特征

| 业务阶段 | 典型咨询 | 主要依据 | 口径变化频率 | 出错后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招展签约 | 参展资格、展位价格、优惠政策 | 招展通知、价格文件 | 中 | 报价错误、承诺无法兑现 |
| 参展准备 | 展位调整、搭建限制、物流入园 | 展位图、搭建手册 | 高（临近开展） | 现场返工、额外费用 |
| 现场服务 | 证件、开放时间、动线、餐饮 | 现场通知、馆方规定 | 很高（按天） | 展商体验受损、投诉 |
| 展后跟进 | 发票、补贴、下一届政策 | 财务口径、次年招展文件 | 低 | 结算争议、复展率下降 |

四个阶段的共同点是：回答都必须引用某一版正式通知。版本一旦混用，展商听到的就是“另一个展会”的规则。这也是本项目把“版本可追溯”放在第一位的原因。

## 2.2 工单生命周期五段

表 3　工单生命周期的五个阶段（f01、f20）

| 阶段 | 输入 | 关键动作 | 输出 | 责任人 | 承载工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接收 | 展商来电/微信/现场 | 登记展商、批次、类别、接收人 | 工单行 | 一线服务专员 | 内部服务台 |
| 分类 | 问题描述 | 按费用/资格/时间/展位归类，标例外 | 类别字段 | 一线服务专员 | 内部服务台 |
| 检索 | 类别 + 时间 | 找“当前有效且已确认”的版本 | 版本号与依据 | 项目流程协调员 | 文件库 + 群消息 |
| 转派 | 版本 + 未确认项 | 交接接收人、版本、截止时间 | 交接清单 | 项目流程协调员 | 群消息/台账 |
| 审核 | 回复草稿 | 授权人核对来源与口径后确认 | 可对外答复 | 业务负责人 | 线下 + 台账 |

现状的断点不在某一个阶段，而在阶段之间：登记靠回忆补、检索靠文件名猜、转派靠群消息喊、审核靠人盯。每一次交接都没有统一编号，导致“这条答复依据哪一版”只能靠当事人记忆。

## 2.3 三套工具与数据流

表 4　三套工具与群消息的分工（f30）

| 工具 | 主要数据 | 更新方式 | 在工单中的作用 | 结构化缺口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内部服务台 | 工单号、类别、处理人、状态 | 人工录入，事后补填 | 记录“有这件事” | 无版本号、无规则生效日、时间可回填 |
| 业务台账 | 展商、展位、费用、合同 | 按批次维护 | 查商业条款 | 与工单无关联编号，口径以表格为准 |
| 文件库 | 通知、手册、价格文件 | 发新版即覆盖，旧版靠文件名区分 | 查政策原文 | 无有效期字段、无确认状态、无作废原因 |
| 群消息 | 临时口径、口头确认 | 即时 | 事实上最常用 | 不可检索、不可审计、无法追责 |

四者之间没有共同主键。要把“工单—版本—交接—确认”串起来，只能人工比对三张表加聊天记录。这不是员工不认真，而是数据结构上就没有留下可追溯的钩子。

## 2.4 一条工单在现状下的走法

展商在开展前两周询问“调整后的展位是否加收费用”。一线专员先在工作群问，得到“应该不加”的口头答复，随后用微信回复展商；两天后补填服务台工单，回填时间写成当天。审核方抽查时看到的是一条“当天受理、当天答复”的漂亮记录，但真实业务发生时间、引用的通知版本、谁确认的口径，全都没有留下。若展商事后主张“你们说过不加费”，企业既无法证明说过，也无法证明依据哪一版。

# 三、角色与权责

## 3.1 六个角色

表 5　六个角色的关注点、动作与权限（f04、f20、f45）

| 角色 | 核心关注 | 日常动作 | 决策权 | 主要痛点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顾明岚｜业务负责人 | 口径统一、风险可控 | 定政策、审例外、对外表态 | 最终口径与试点去留 | 不知道一线到底引用了哪版 |
| 林亦舟｜一线服务专员 | 快速答复、不被投诉 | 接咨询、查群、回展商、补工单 | 无最终口径决定权 | 信息在群里，查起来慢 |
| 唐映秋｜项目流程协调员 | 交接清楚、版本不断链 | 维护文件、转派、催办 | 版本有效性初判 | 旧文件与新版混放，靠文件名 |
| 秦芮｜数字化工程师 | 数据可用、系统可维护 | 导数据、对字段、做报表 | 技术方案建议 | 三套系统无统一编号 |
| 傅景｜审核与质量负责人 | 可追溯、可抽检、可叫停 | 抽查、复核、暂停试点 | 复核与暂停 | 只能看到最终摘要 |
| 叶书｜客户协同代表 | 展商体验、承诺一致 | 对接展商、收集反馈 | 对外沟通方式建议 | 同一问题不同人答得不一样 |

## 3.2 权责冲突点

访谈中最容易引争议的不是流程，而是“谁可以把结论说出去”。现状存在三处结构性模糊：

• ① 版本解释权：文件库管理员能发新版，但“这一版是否已确认、是否覆盖某场次”没有明确责任人。

• ② 例外认定权：收费减免、资格特批由谁拍板，访谈中出现三种说法，且都没有书面授权。

• ③ 草稿使用权：一线把模型或同事给的“参考答复”直接发给展商，事后无法区分建议与承诺。

表 6　“谁可以做什么”的现状约定（均需评审确认）

| 动作 | 可执行角色（待确认） | 限制与留痕 |
| --- | --- | --- |
| 判定当前版本 | 项目流程协调员 | 有效期 + 确认状态双条件；作废保留原因；不看文件名 |
| 审核确认口径 | 业务负责人 | 模型无审批权；正式结论须授权人确认 |
| 对外发出 | 业务人员 | 收费/资格决定不得自动发布；客户协同代表确认用途 |
| 进入兜底队列 | 一线 / 流程协调 | 无法确认版本或关键字段时强制触发 |
| 暂停试点 | 审核与质量负责人 | 兜底连续触发或版本无法确认时的默认动作 |
| 导出与留痕 | 数字化工程师 | 仅脱敏只读；写回、外发、执行接口不开放 |

# 四、现状断点与归因

## 4.1 八个环节的留痕与断点

表 7　八环节的留痕与断点（对应流程图 ①–⑧）

| 环节 | 关键动作 | 留下的痕迹 | 断点 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 接收登记 | 记录展商、批次、类别、接收人 | 工单行（常事后补填） | 业务发生时间与系统接收时间混为一个 |
| ② 问题分类 | 按费用/资格/时间/展位归类 | 类别字段 | 例外与常规混用，缺“是否例外”标记 |
| ③ 版本检索 | 找当前有效版本 | 文件名、群消息 | 无有效期字段；旧版未作废或未写原因 |
| ④ 转派交接 | 交接版本、未确认项、截止时间 | 群消息、台账 | 无统一编号；未确认项被默认归到对方 |
| ⑤ 草稿 | 整理回复内容 | 文档或聊天记录 | 无固定“未确认”标识，易被当成对外承诺 |
| ⑥ 审核 | 授权人核对 | 签字或口头 | 只留最终摘要，看不到查过哪些版本 |
| ⑦ 对外 | 业务人员发出 | 邮件/微信 | 发出内容与审核版本可能不一致 |
| ⑧ 复盘 | 统计与改进 | 周报 | 缺误报、漏报、未确认项的固定登记口 |

## 4.2 五类断点与根因

表 8　五类断点：现象、证据、影响与根因

| 类型 | 现象 | 证据 | 影响 | 根因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间错位 | 先答复后补单，回填时间当发生时间 | f13、f34 | 时效统计失真；无法判断当时适用哪版 | 工单缺双时间戳，系统默认取录入时间 |
| 版本漂移 | 引用旧通知，时间/费用口径不一致 | f10、f11、f24 | 答复错误、返工、信任受损 | 以文件名判断新旧；无有效期与确认状态 |
| 编号缺失 | 三套工具无法关联同一工单 | f30、f23 | 交接断链，追溯只能人工比对 | 无统一关联编号与责任清单 |
| 口径不一 | 工时、返工、完成率各说各话 | f51、f53 | 无法评价改进效果，易被单一指标误导 | 完成定义未统一，汇总表口径不同 |
| 权限模糊 | 谁能确认、谁能叫停不明确 | f04、f22、f41 | 越权确认或无人负责 | 缺书面授权矩阵与暂停机制 |

## 4.3 一次费用咨询的失败路径

展商问“展位调整后是否加收费用”。一线在群里得到旧口径“不加”，回复展商；流程协调员事后发现新通知已把该情形列入加收范围，但新通知的文件名是“展位说明_final_v3”，旧文件叫“最新版”，没人能凭文件名判断。工单已按“已答复”关闭，交接清单上写着“已处理”。审核抽查时只能看到一句“已答复”，看不到引用版本、确认人和未确认项。最终企业以免单收场，并失去一次修正流程的机会。

这条路径说明什么 错误不是某个人的一次疏忽，而是三个结构缺口叠加：没有双时间戳（不知道何时发生）、没有版本有效期（不知道当时哪版有效）、没有统一编号（不知道交接给了谁）。只补其中任何一个，失败仍会重演。

## 4.4 断点与需求的对应

表 9　断点与六条需求的映射

| 断点 | 对应需求 | 最小改动 | 不能解决的部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本漂移 | REQ-1 | 有效期 + 确认状态替代文件名 | 真实旧版占比仍需统计 |
| 编号缺失 | REQ-2 | 统一关联编号 + 责任清单 | 源系统是否愿意生成编号待确认 |
| 时间错位 | REQ-3 | 双时间戳 + 快照兜底 | 回填习惯需配套管理要求 |
| 兜底不足 | REQ-4 | 触发条件扩展到来源/授权 | 例外认定权归属未定 |
| 口径不一 | REQ-5 | 三项指标并列 + 原始记录核对 | 跨团队统计周期需协调 |
| 越权与外发 | REQ-6 | 只读、仅草稿、人工确认、可暂停 | 草稿被误用的恢复路径待设计 |

# 五、六条需求假设

六条假设不是功能清单，而是“如果这样改，哪类错误会减少”的可验证判断。每条都带优先级、责任人、证据与验收要点；状态统一为“待验证假设”，在试点数据出来之前不得写成结论。

表 10　六条需求假设（* f12 为虚构样本，仅用于说明问题形态，不得作为基线）

| 编号 | 优先级 | 负责人 | 需求假设 | 关键证据 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-1 | P0 | 唐映秋 | 以版本有效期与确认状态替代文件名判断，可减少旧通知引用导致的重复核对 | f24、f10、f11、f12* | 抽含时间/费用说法的问答，标当前/过期/未确认；以能否定位当前版本为通过条件 |
| REQ-2 | P0 | 秦芮、唐映秋 | 交接点需统一关联编号与责任清单，否则版本断链无法追溯 | f30、f31、f23、f25 | 用脱敏只读导出做字段映射演练；重复编号/空时间/断链/单位差异均保留原行 |
| REQ-3 | P1 | 秦芮 | 回填时间不能作为发生时间，需双时间戳与快照兜底 | f34、f35、f13 | 标注两类时间差异；模拟读取失败，验证快照 + 时间 + 人工核查提示 |
| REQ-4 | P1 | 傅景 | 兜底触发条件应扩展至来源不完整与授权不清，但需评审确认 | f44、f40、f41 | 审核方出触发条件草案；兜底项全部进队列并留确认记录 |
| REQ-5 | P1 | 叶书 | 跨团队“完成”口径需统一为工时、返工与确认完整率组合 | f51、f53、f55 | 周报三项并列；同一工单按原始记录核对数量/状态/截止时间；每周复盘误报漏报 |
| REQ-6 | P0 | 顾明岚 | 对外只发草稿、不自动发布收费或资格决定，是试点的不可逆风险边界 | f05、f52、f32、f42 | 草稿固定“未确认、不可对外”；抽查 80 条均关联来源与人工复核记录 |

## 5.1 假设之间的依赖

六条不是并列关系。REQ-2 提供“能对上号”的基础，没有统一编号，版本与时间都无法归属到具体工单；REQ-1 与 REQ-3 依赖 REQ-2 的字段，否则“当前版本”只能停留在口头；REQ-4 是兜底机制，决定前三条在不确定时如何停；REQ-5 是评价机制，防止用单一工时掩盖返工；REQ-6 是边界，独立于其他五条，但优先级最高——一旦越界，前面做得再好也不可逆。

顺序建议 先把编号与字段打通（REQ-2），再做版本判定（REQ-1），同时落双时间与快照（REQ-3）；在试点第一周就把兜底规则与暂停权写死（REQ-4、REQ-6），最后用三项指标复盘（REQ-5）。反过来做，容易先做一个好看的问答界面，却在“依据哪一版”上继续失守。

## 5.2 优先级判断依据

表 11　优先级判断：不可逆性优先于效率

| 需求 | 不可逆风险 | 影响面 | 依赖度 | 可验证性 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-1 | 中 | 高（所有问答） | 依赖 REQ-2 | 高（可逐条标注） | P0：先做 |
| REQ-2 | 低 | 高（跨系统） | 基础 | 中（需导出样本） | P0：先做 |
| REQ-3 | 中 | 高（时效与统计） | 依赖 REQ-2 | 高（可模拟失败） | P1：并行 |
| REQ-4 | 高（默认通过） | 中（兜底项） | 依赖 REQ-1/2 | 中（需评审） | P1：评审后定 |
| REQ-5 | 低 | 高（评价导向） | 依赖全部 | 高（周报可比） | P1：试点即用 |
| REQ-6 | 极高（对外承诺） | 极高 | 独立 | 高（可抽查） | P0：一票否决 |

# 六、数据与规则资产

要让“依据哪一版”可回答，先要把字段定清楚。以下字段清单来自现状工具的实际列，加上试点必须新增的最小字段；新增字段一律允许为空，但空值必须能区分“没有”与“没确认”。

## 6.1 关键字段清单

表 12　工单、版本、交接与审计的关键字段

| 实体 | 字段 | 说明 | 缺失/异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工单 | 咨询演练编号 | 统一关联编号，跨三套工具一致 | 缺失即进人工队列，不补造 |
| 工单 | 展会批次 | 试点只覆盖单一批次（如 2026-S1） | 批次不在白名单 → 拒绝处理 |
| 工单 | 问题类别 | 费用/资格/时间/展位/物流/证件 | 无法归类 → 标记“未确认” |
| 工单 | 业务发生时间 | 展商实际提出咨询的时间 | 缺失 ≠ 未确认；分别记录 |
| 工单 | 系统接收时间 | 工单进入系统的时间（可能回填） | 回填超阈值 → 标记回填 |
| 工单 | 接收人 / 处理人 | 责任到人 | 缺失 → 不进入草稿 |
| 版本 | 版本编号 / 通知编号 | 唯一标识，替代文件名 | 缺失 → 跳过该版本并记问题 |
| 版本 | 有效期起止 | 判定“当时是否有效”的唯一依据 | 缺失 → 不可判定为当前 |
| 版本 | 确认状态 / 确认人 / 确认时间 | 谁确认、何时确认 | 未确认不得覆盖已确认版本 |
| 版本 | 作废标记 / 作废原因 | 作废仍保留原因，供追溯 | 原因缺失 → 记为不完整 |
| 交接 | 最新版本 / 未确认项 / 截止时间 | 交接三件套 | 缺任一项 → 交接不完整 |
| 审计 | 谁查过 / 何版本 / 何建议 / 谁确认 | 审计最小集 | 缺项 → 不允许宣称可审计 |

## 6.2 缺失、未确认与无效

表 13　四态区分：缺失 ≠ 未确认 ≠ 无效

| 状态 | 含义 | 示例 | 系统处置 | 禁止做法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 缺失 | 该字段从未填写 | 空字符串 | 记 MISSING，进队列 | 用默认值补齐 |
| 未确认 | 填了但未经授权人确认 | “未确认”“待核实” | 记 UNCONFIRMED，不参与判定 | 当作已确认使用 |
| 无效 | 格式不合法，无法解析 | “下周三”“待定” | 记 INVALID，保留原值 | 猜测成某个日期 |
| 有效 | 可解析且已确认 | 2026-10-12 09:10 | 参与判定与统计 | — |

## 6.3 版本状态定义

表 14　版本四态的判定与处置

| 状态 | 判定条件 | 能否生成回复草稿 | 处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前 | 有效期覆盖业务发生时间，且已确认、未作废 | 可以（仍需人工确认） | 引用版本号、有效期、确认人 |
| 过期 | 有效期已结束，或已作废（保留原因） | 不可以 | 进队列，提示查找当前版本 |
| 未确认 | 无确认人/确认时间，或存在冲突版本 | 不可以 | 进队列，由审核方确认 |
| 断链 | 替代关系指向不存在的版本 | 不可以 | 进队列，先修链再判定 |

## 6.4 审计最小集

审计不是留一份最终摘要，而是能回答四个问题：谁查过这张工单、当时用的是哪一版、提了什么建议、谁最终确认。四问缺一，事后就无法复盘。原始版本、修订原因与确认人必须留存；只允许删除虚构的个人字段，版本链不能断。

# 七、机会点与最小闭环

## 7.1 机会矩阵

表 15　机会点评估：先做可逆、可验证的部分

| 机会点 | 业务影响 | 落地可行性 | 优先级 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本有效期 + 确认状态 | 高 | 高（字段可补） | P0 | 直接消除“旧通知”类错误 |
| 统一关联编号 | 高 | 中（跨系统） | P0 | 一切追溯的前提 |
| 双时间戳 + 快照 | 中高 | 高（系统改造小） | P1 | 让时效统计可信 |
| 兜底队列 + 暂停权 | 高（防不可逆） | 高（管理动作） | P0 | 不确定时停，而不是默认通过 |
| 三项指标周报 | 中 | 高（数据已有） | P1 | 防止单一工时误导 |
| 自动问答/写回 | 高 | 低（越界） | 暂不做 | 不可逆风险，需另行授权 |

## 7.2 最小可试点闭环

v1 只做一件事：在一个批次内，让每条回复都能回答“依据哪一版、谁确认、有没有未确认项”。闭环由五步组成，任何一步失败都进入人工队列，而不是跳过。

• ① 只读接入：脱敏导出四张表（工单、台账、文件索引、交接），不连生产、不写回。

• ② 版本判定：按有效期 + 确认状态 + 版本链给出当前/过期/未确认，并列出被排除的版本及原因。

• ③ 草稿生成：固定“未确认 · 不可对外”标识，附来源行号与未确认项；收费/资格类直接阻塞。

• ④ 人工确认：授权人逐项确认，确认记录进哈希链；未确认项不得归到对方名下。

• ⑤ 周报复盘：工时、返工、确认完整率三项并列，另登记误报、漏报与未确认项。

## 7.3 v1 明确不做

表 16　v1 的非目标

| 不做 | 原因 | 何时再议 |
| --- | --- | --- |
| 自动向展商发送 | 对外承诺不可逆，模型无审批权 | 不在 v1 范围；需另行授权与法务评审 |
| 自动判定收费/资格 | 涉及资金与资格，错误代价高 | 仅在人工确认后由系统记录，不自动决定 |
| 写回服务台/台账 | 破坏源系统责任边界 | 若确需，先做只读对账，再评审写接口 |
| 跨批次/全公司推广 | 口径未验证，容易放大错误 | 单批次试点通过验收后 |
| 向量检索/大模型问答 | 先把版本与留痕做对，再谈生成 | v2 评估，需独立的数据与合规评审 |

# 八、待验证清单与下一步

## 8.1 八个必须追问的问题

表 17　八条待验证问题（对应报告 followUps）

| 问题 | 为什么重要 | 找谁 | 期望产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旧版本通知的实际占比是多少？ | 决定 REQ-1 的收益是否成立 | 流程协调员 | 近 3 个月抽查统计 |
| 统一编号由哪个系统生成？ | 决定 REQ-2 能否落地 | 数字化工程师 | 编号规则与责任人 |
| 快照保留多久、恢复后是否要重拉？ | 决定 REQ-3 的运维成本 | 数字化 + 审核 | 保留期与恢复流程 |
| 例外由谁认定、依据什么？ | 决定 REQ-4 的触发边界 | 业务负责人 | 书面授权矩阵 |
| “完成”的共同定义是什么？ | 决定 REQ-5 的指标口径 | 客户协同 + 审核 | 三项指标定义与取数 |
| 草稿被误当承诺后如何恢复？ | 决定 REQ-6 的补救路径 | 业务 + 法务 | 撤回与更正流程 |
| 80 条抽查是否沿用、如何抽样？ | 决定验收是否可复现 | 审核与质量负责人 | 抽样方案与记录表 |
| 审计凭证如何导出、保存多久？ | 决定可追溯性能否被验证 | 数字化 + 审核 | 导出格式与保存期 |

## 8.2 证据缺口

以下数据在本次挖掘中不存在，任何引用都必须标注“未核实”：旧版本占比、检索耗时、单量与峰谷、快照保留期、例外认定权归属、正式抽查量、草稿误用后的恢复时长、审计凭证的保存期限。缺少这些数据不影响“先做只读试点”的判断，但足以否定任何“效率提升 X%”的承诺。

## 8.3 下一步

• ① 第 0 周：确认批次、导出四张表、指定四类责任人（业务、流程、审核、数字化）。

• ② 第 1 周：跑通版本判定与草稿，抽取 20 条做人工对照，记录误报与漏报。

• ③ 第 2–4 周：按试点手册执行，周会固定复盘三项指标与未确认项，必要时暂停。

结论 现状的核心问题不是“答得慢”，而是“答得对不对无法证明”。因此 v1 的价值不在于自动回复，而在于把版本、时间、编号与确认四件事变成可查的记录；只有这四件事成立，后续的任何智能化才有意义。

# 附录 A　关键事实索引

表 A-1　正文引用的关键事实（节选）

| 编号 | 事实摘要 | 在正文中的位置 |
| --- | --- | --- |
| f01 | 咨询接收→分类→版本检索→转派→审核五段链路 | 2.2 / 流程图 |
| f04 | 审核方保留停止试点的权力 | 3.2 / REQ-6 |
| f05 | 试点只生成草稿，不自动对外发布 | 5 / 7.3 |
| f10 | 旧通知导致时间/费用口径不一致 | 4.2 / REQ-1 |
| f11 | 展位调整后旧说明仍指原区域 | 4.2 / REQ-1 |
| f12 | 虚构样本：900 次咨询、55% 重复（不得作基线） | 表 10 注 |
| f13 | 先群消息解决、后补填表格，回填时间≠发生时间 | 4.1 / REQ-3 |
| f20 | 交接需记录接收人、版本、未结项 | 2.2 / 表 3 |
| f22 | 模型无审批权，正式结论须授权人确认 | 3.2 / REQ-6 |
| f23 | 未确认项不得归到对方名下 | 4.1 / REQ-2 |
| f24 | 以有效期 + 确认状态替代文件名 | 5 / REQ-1 |
| f30 | 三套工具无统一关联编号，只能人工比对 | 2.3 / REQ-2 |
| f32 | 仅脱敏只读导出，写回/外发/执行接口不开放 | 7.3 / REQ-6 |
| f34 | 过期来源不得覆盖已确认新版本 | 6.3 / REQ-3 |
| f35 | 读取失败保留上次快照并提示人工核查 | REQ-3 |
| f42 | 抽查 80 条问答均关联来源与人工复核记录 | 8.1 / REQ-6 |
| f43 | 只删虚构个人字段，版本链不能断 | 6.4 |
| f45 | 审计可见谁查过、何版本、何建议、谁确认 | 6.4 / 表 12 |
| f51 | 工时、返工、确认完整率三项并列 | REQ-5 / 表 15 |
| f52 | 不自动发布收费或资格决定 | 7.3 / REQ-6 |
| f53 | 按原始记录核对，不比两张汇总表 | REQ-5 |
| f55 | 每周复盘误报、漏报、未确认项 | 7.2 / REQ-5 |

# 附录 B　术语表

表 B-1　术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 业务发生时间 | 展商实际提出咨询的时间，可能早于系统录入时间 |
| 系统接收时间 | 工单进入系统的时间；回填场景下不可作为发生时间 |
| 当前版本 | 有效期覆盖业务发生时间、已确认且未作废的版本 |
| 版本链 | 版本之间的替代关系；断链即无法证明新旧 |
| 兜底队列 | 无法确认版本或关键字段时的人工处理队列 |
| 不可逆边界 | 一旦执行就无法撤回的动作边界，如对外承诺收费或资格 |
| 确认完整率 | 已确认项 / 应确认项；与工时、返工并列使用 |
| 快照 | 上一次成功读取的原始导出，读取失败时用于兜底并标记时间 |