架构选型方案 · v1-ARCH-002

报销助手智能体系统
技术架构选型

FastAPI（异步）· LLM 经 API 接入且可替换 · 制度文档向量化检索 · 员工 / 管理员两角色

| 文档编号 | v1-ARCH-002 |
| --- | --- |
| 版本 / 状态 | v1.0 · 方案评审稿 |
| 日期 | 2026-10-30 |
| 适用范围 | 单公司单租户试点；差旅标准、发票规则、审批流程三类制度 |
| 不在本期 | 发票 OCR、审批系统对接、多租户、自动提交报销 |
| 读者 | 技术评审、后端开发、知识库管理员 |

本方案只给结构与取舍，不含实现代码。所有容量、时延与成本数字均为量级估算，需在真实环境压测后替换；制度文本与人员信息均为示例。

# 摘要：先定四件事

这套系统的难点不在“接一个大模型”，而在三处工程边界：制度有版本、答案要能指向条款、报销单不能由模型直接提交。方案因此把系统切成四层，并把“判定”和“生成”分开：检索与版本过滤由确定性代码完成，模型只负责理解问题与组织表达。

表 1  四个关键决策

| 决策 | 选择 | 理由 | 代价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端框架 | FastAPI + SQLAlchemy 2.0 异步 + Pydantic v2 | 原生 async、SSE 与 OpenAPI 文档；与 LLM 流式输出契合 | 团队需熟悉 async 会话与连接池 |
| 知识库 | PostgreSQL + pgvector，混合检索（向量 + 全文） | 制度量级在千级片段，无需独立向量库；事务与版本过滤在同一库完成 | 千万级向量后需换专用库 |
| 智能体编排 | 自研轻量编排（意图路由 + 工具白名单） | 流程只有三类意图，框架会引入不可控的隐式循环 | 需自己实现重试、超时与追踪 |
| 对外动作 | 不提供“提交报销”工具，提交只能由人从前端触发 | 把不可逆动作挡在模型能力之外，比提示词约束可靠 | 多一步人工点击 |

一句话结论 第一周不要做“全流程报销助手”，只做一条可验收的闭环：员工问一个制度问题，系统给出带条款引用的答案；问不到就明确说问不到。这条闭环跑通，后面的草稿、审批、看记录才有意义。

# 一、约束与设计判断

先把题目给的约束翻译成工程判断，避免后面每一节都重复解释。

表 2  约束到工程的翻译

| 约束 | 工程含义 | 落到哪一层 |
| --- | --- | --- |
| FastAPI（异步） | 请求处理不能阻塞在 LLM 与向量检索上；数据库访问必须 async | 入口层 + 服务层 |
| Python 3.11+ | 可用 TaskGroup、ExceptionGroup、原生 tomllib；类型标注可放宽 | 全栈 |
| LLM 经 API、可替换供应商 | 业务代码只依赖一个内部接口；供应商差异收敛在适配器 | 智能体编排层 |
| 制度文档需向量化检索 | 解析 → 切分 → 向量化 → 索引 → 带版本过滤的召回 | 数据模型层 + 编排层 |
| 员工：问答 + 发起报销 | 两类意图共用会话；报销是“填草稿”不是“提交” | 服务层 |
| 管理员：维护知识库 + 看记录 | 上传、发布、归档；查看会话与操作记录（脱敏） | 服务层 + 入口层 |

## 1.1 四条设计判断

• 判断一 · 判定与生成分离：版本是否有效、条款是否适用，用 SQL 与规则判定；模型只做意图理解与表达。

• 判断二 · 检索先过滤再相似：先按 status=active、生效区间、制度类别过滤，再做向量召回，避免“相似但已废止”的条款进入上下文。

• 判断三 · 工具即权限边界：模型能做什么由注册表决定；注册表里没有 submit_expense，模型就不可能提交。

• 判断四 · 一切回答可回放：消息落库时同时保存 citations、prompt_version、model 与 token 用量，事后能解释“当时为什么这么答”。

# 二、四层架构（文字版）

四层各自只做一类事，依赖方向自上而下；跨层调用必须经过接口，不允许入口层直接写数据库，也不允许智能体层直接持有数据库连接。

图 1  报销助手智能体系统四层架构

若只能保留文字，四层可以压缩成下面这段：

┌ 入口层        FastAPI 路由 · JWT 与角色 · 限流 · SSE · 审计中间件

├ 服务层        会话 · 报销草稿 · 知识库 · 记录与审计 · 异步任务

├ 智能体编排层  意图路由 · 工具白名单 · RAG 检索 · 提示词与护栏 · LLM 适配器

└ 数据模型层    PostgreSQL + pgvector · Redis · 对象存储 · 任务队列

四层之间只允许相邻依赖：入口层调用服务层，服务层调用数据模型层；智能体编排层不直接访问仓储，而是通过工具调用服务层。这条约束让“模型能做什么”始终等于“服务层暴露了哪些工具”。

## 2.1 入口层：只负责协议与治理

表 3  入口层组件

| 组件 | 职责 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| 路由 /api/v1 | auth、chat、drafts、admin/kb、admin/records 五组路由 | 版本化前缀；破坏性变更升 v2 |
| 鉴权 | JWT 校验、角色守卫（employee / admin） | 角色从 token 取，不信任请求体 |
| 限流 | 按用户与 IP 双维度；问答接口单独配额 | Redis 计数；超限 429 |
| SSE 流式 | 问答逐字返回，首字即出 | 断线可重连；事件带 message_id |
| 审计中间件 | 生成 request_id，记录方法、路径、耗时、结果 | 不记录正文与票据号 |
| 异常映射 | 领域异常 → 4xx/5xx，统一错误码 | 不把堆栈与供应商报文透给前端 |

## 2.2 服务层：业务规则都在这里

表 4  服务层职责

| 服务 | 职责 | 不做什么 |
| --- | --- | --- |
| AuthService | 登录、签发与刷新 token、角色判定 | 不做细粒度数据权限（由各服务自查归属） |
| ConversationService | 会话创建、消息追加、上下文窗口裁剪 | 不拼提示词（属编排层） |
| DraftService | 草稿增删改、槽位校验、金额汇总、状态流转 | 不自动提交、不写审批系统 |
| KnowledgeService | 制度上传、解析、切分、发布、归档 | 不直接改向量（由异步任务写） |
| RecordService | 管理员查看会话与操作记录，字段脱敏 | 不提供导出全量原文 |
| AuditService | 追加审计、按对象查询 | 不提供修改与删除接口 |

表 5  两角色权限矩阵

| 能力 | 员工 | 管理员 |
| --- | --- | --- |
| 制度问答（带引用） | ✓ 全部生效制度 | ✓ 可用于校验答案 |
| 发起 / 编辑报销草稿 | ✓ 仅本人 | ✗ |
| 提交报销单 | ✓ 仅本人，需显式确认 | ✗ |
| 上传 / 发布 / 归档制度 | ✗ | ✓ 全部留审计 |
| 查看会话记录 | ✓ 仅本人 | ✓ 全员，正文脱敏 |
| 查看审计与用量 | ✗ | ✓ 只读 |
| 账号与角色管理 | ✗ | ✓ |

草稿与单据的分界：草稿是模型可以参与填充的“工作区”，单据是提交后冻结的事实。两者用不同表、不同状态机，草稿表没有审批字段，单据表不在本期范围。

## 2.3 智能体编排层：三类意图、六个工具

编排层不实现业务规则，只做四件事：判定意图、选工具、组装上下文、校验输出。一次问答的控制流是固定的，不做开放式 ReAct 循环，最多三次工具调用。

表 6  一次问答的七个步骤

| 步骤 | 动作 | 失败时 |
| --- | --- | --- |
| 1 意图识别 | 规则优先（关键词/入口），不确定时用小模型分类 | 归入“制度问答”，不猜 |
| 2 检索 | 按类别与生效日期过滤，向量 + 全文混合召回 top 20 | 召回为空直接拒答 |
| 3 重排 | 可选 cross-encoder 重排 top 5；无重排则按融合分 | 降级为融合分 |
| 4 组装 | 条款片段 + 元数据（制度名、版本、生效期）+ 回答约束 | 超长则截断并标注 |
| 5 生成 | 流式输出；要求逐条标注引用编号 | 超时中断，返回已生成部分并标记 |
| 6 校验 | 引用必须来自本次召回集合；无引用则拒答 | 降级为“无法确认” |
| 7 落库 | 消息、引用、token、耗时、prompt 版本 | 失败不影响已返回内容 |

表 7  工具白名单（没有提交类工具）

| 工具 | 入参要点 | 副作用 | 权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| search_policy | query、category、effective_on | 只读 | 两角色 |
| get_policy_clause | document_id、chunk_id | 只读 | 两角色 |
| create_draft | expense_type、purpose | 新建草稿（draft） | 员工 |
| update_draft | draft_id、字段补丁 | 改草稿，需归属校验 | 员工本人 |
| add_draft_item | draft_id、金额、发生日期、发票号 | 追加明细 | 员工本人 |
| validate_draft | draft_id | 只读校验，返回缺项与风险 | 员工本人 |

为什么不做开放式 Agent 循环 报销问答的路径是可枚举的：查制度、填草稿、看状态。开放式循环会带来不可预测的调用次数、难以复现的答案和失控的成本；这里用固定流程 + 白名单工具，牺牲一点灵活性换取可审计性。

## 2.4 数据模型层：一个主库 + 三个配角

表 8  数据模型层组件

| 组件 | 存什么 | 为什么是它 |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL 16 + pgvector | 用户、会话、消息、制度、片段、草稿、审计 | 事务与版本过滤和向量检索同库，少一次跨系统一致性 |
| Redis | 限流计数、会话短期缓存、SSE 连接心跳 | 高频、可丢、过期即失效 |
| 对象存储 | 制度原件（PDF/DOCX）、发票影像 | 大文件不进数据库；用 key + sha256 校验 |
| 任务队列 | 解析、切分、向量化、重建索引 | 耗时且需重试；与请求链路解耦 |

## 2.5 跨层规则与超时预算

表 9  跨层约定

| 规则 | 内容 |
| --- | --- |
| 依赖方向 | 入口 → 服务 → 仓储 → 数据库；编排层只能通过工具接口触达服务 |
| 超时 | 鉴权 50ms、检索 300ms、重排 200ms、首字 2.5s、整轮 20s；任一段超时即降级 |
| 重试 | 只对只读工具重试一次；写工具不自动重试，避免重复建草稿 |
| 幂等 | create_draft 带 request_id，重复请求返回同一草稿 |
| 降级 | 重排不可用 → 用融合分；LLM 超时 → 返回“稍后再试”并记录 llm_calls |
| 可观测 | 每个请求一个 request_id，串起检索、模型、数据库三段耗时 |

# 三、推荐目录结构

按“接口 / 领域 / 智能体 / 检索 / 基础设施”分目录，而不是按文件类型平铺。目标是让人一眼看出哪部分可以独立测试、哪部分允许调用外部服务。

reimburse-agent/

├── pyproject.toml                 # 依赖与工具配置（ruff / mypy / pytest）

├── .env.example                   # 环境变量样例（不含真实密钥）

├── docker-compose.yml             # postgres+pgvector、redis、minio（本地）

├── alembic.ini

├── README.md

├── app/

│   ├── main.py                    # 创建 app、挂中间件与路由、生命周期

│   ├── core/

│   │   ├── config.py              # pydantic-settings，按环境加载

│   │   ├── security.py            # JWT、口令哈希、角色守卫

│   │   ├── logging.py             # 结构化日志、request_id

│   │   └── exceptions.py          # 领域异常与 HTTP 映射

│   ├── api/

│   │   ├── deps.py                # 当前用户、数据库会话、分页

│   │   └── v1/

│   │       ├── router.py          # 汇总子路由

│   │       ├── auth.py            # 登录 / 刷新

│   │       ├── chat.py            # SSE 问答

│   │       ├── drafts.py          # 草稿 CRUD 与校验

│   │       ├── admin_kb.py        # 上传 / 发布 / 归档

│   │       └── admin_records.py   # 会话与审计查询

│   ├── schemas/                   # 请求 / 响应模型（Pydantic）

│   ├── models/                    # SQLAlchemy ORM

│   ├── repositories/              # 只做查询与持久化，不含业务规则

│   ├── services/                  # 领域服务（auth / conversation / draft / kb / audit）

│   ├── agents/

│   │   ├── orchestrator.py        # 意图 → 工具 → 组装 → 校验

│   │   ├── tools/                 # 每个工具一个文件，注册表在 __init__

│   │   ├── prompts/               # 提示词模板与版本号

│   │   └── llm/

│   │       ├── base.py            # LLMProvider 抽象（stream/complete）

│   │       ├── openai_compat.py   # OpenAI 兼容实现（可换 base_url）

│   │       └── factory.py         # 按配置返回实现

│   ├── rag/

│   │   ├── chunking.py            # 按标题层级切分，保留条款号

│   │   ├── embedder.py            # 批量向量化

│   │   ├── retriever.py           # 过滤 + 混合召回

│   │   ├── reranker.py            # 可选重排

│   │   └── ingest.py              # 解析 → 切分 → 向量化 → 入库

│   ├── workers/                   # 异步任务入口（解析、重建索引）

│   └── utils/                     # 金额、日期、脱敏等纯函数

├── migrations/versions/           # Alembic 迁移

├── tests/

│   ├── unit/                      # 工具、切分、校验

│   ├── integration/               # 仓储、检索、SSE

│   └── e2e/                       # 10 条验收问题

├── scripts/

│   ├── seed.py                    # 两个角色账号 + 三份制度

│   ├── ingest_cli.py              # 命令行导入制度

│   └── eval_rag.py                # 召回与引用评测

├── docs/

│   ├── architecture.md            # 本方案的可执行版

│   ├── api.md

│   └── adr/                       # 架构决策记录

└── data/samples/                  # 脱敏制度样例与发票样例

## 3.1 目录边界的三条硬规则

• 规则一 · agents/ 不 import repositories/ 与 models/：工具内部调服务，服务再调仓储；换存储不影响编排。

• 规则二 · rag/ 不 import agents/：检索不知道提示词，允许单独评测召回率。

• 规则三 · api/ 不写业务分支：路由只做参数校验、调服务、映射异常，业务规则进 services/。

# 四、数据库表设计

主库 PostgreSQL 16，扩展 pgvector。题目要求的五张表是核心；另外五张是让核心表可运行、可审计的必要支撑，用一张关系表说明为什么不能省。

## 4.1 关系总览

表 10  表间关系

| 关系 | 基数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| users → conversations | 1 : N | 一个员工的多个会话 |
| conversations → messages | 1 : N | 消息按 id 递增，天然有序 |
| conversations → expense_drafts | 1 : N（可空） | 一次会话可起草多张，也可从草稿列表进入 |
| policy_documents → policy_chunks | 1 : N | 一篇制度切成若干带条款号的片段 |
| expense_drafts → expense_items | 1 : N | 草稿下的明细行 |
| expense_items → attachments | N : 1（可空） | 发票影像，先上传后关联 |
| policy_documents → expense_drafts | 1 : N | 草稿记录依据的制度版本，便于事后追溯 |
| audit_logs | 多态 | object_type + object_id 指向任意对象，只追加 |

## 4.2 五张核心表

表 10-1  users（用户）

| 字段 | 类型与约束 |
| --- | --- |
| id | UUID PK |
| employee_no | VARCHAR(32) UNIQUE |
| name | VARCHAR(64) |
| email | VARCHAR(128) UNIQUE |
| role | VARCHAR(16) CHECK (employee¦admin) |
| dept | VARCHAR(64) |
| password_hash | VARCHAR(255) |
| is_active | BOOLEAN |
| created_at | / updated_at TIMESTAMPTZ |

表 10-2  conversations（会话）

| 字段 | 类型与约束 |
| --- | --- |
| id | UUID PK |
| user_id | UUID FK → users |
| title | VARCHAR(120) |
| status | VARCHAR(16) CHECK (active¦archived) |
| last_message_at | TIMESTAMPTZ |
| created_at | / updated_at TIMESTAMPTZ |

表 10-3  messages（消息）

| 字段 | 类型与约束 |
| --- | --- |
| id | BIGSERIAL PK |
| conversation_id | UUID FK → conversations |
| role | VARCHAR(16) CHECK (user¦assistant¦tool¦system) |
| content | TEXT |
| citations | JSONB（chunk_id、制度、版本、条款号） |
| tool_calls | JSONB |
| model | / prompt_version |
| input_tokens | / output_tokens / latency_ms |
| created_at | TIMESTAMPTZ |

表 10-4  policy_documents（制度文档）

| 字段 | 类型与约束 |
| --- | --- |
| id | UUID PK |
| code | VARCHAR(32) |
| title | VARCHAR(128) |
| category | VARCHAR(16) CHECK (travel¦invoice¦approval) |
| version | INT |
| status | VARCHAR(16) CHECK (draft¦active¦archived) |
| effective_from | DATE / effective_to DATE NULL |
| source_object_key | / content_sha256 |
| uploaded_by | UUID FK → users |
| published_at | TIMESTAMPTZ |

表 10-5  expense_drafts（报销单草稿）

| 字段 | 类型与约束 |
| --- | --- |
| id | UUID PK |
| user_id | UUID FK → users |
| conversation_id | UUID FK → conversations NULL |
| status | VARCHAR(16) CHECK (draft¦ready¦submitted¦abandoned) |
| expense_type | VARCHAR(32) |
| total_amount | NUMERIC(12,2) |
| currency | CHAR(3) DEFAULT 'CNY' |
| occurred_from | / occurred_to DATE |
| purpose | VARCHAR(500) |
| basis_document_id | UUID FK → policy_documents NULL |
| risk_flags | JSONB |
| submitted_at | TIMESTAMPTZ NULL |

## 4.3 五张支撑表

表 11  支撑表

| 表 | 关键字段 | 为什么不能省 |
| --- | --- | --- |
| policy_chunks | id、document_id、chunk_index、section、content、token_count、embedding vector(1024) | 向量检索的最小单位；条款号与页码放这里，引用才能指到具体段落 |
| expense_items | id、draft_id、category、amount、occurred_on、invoice_no、policy_chunk_id | 一张报销单有多行明细，金额与日期逐行校验；草稿总额由明细汇总 |
| attachments | id、draft_id、object_key、mime、size_bytes、sha256 | 发票影像不进数据库；用 sha256 去重与防篡改 |
| audit_logs | id、actor_id、action、object_type、object_id、result、detail、request_id、ip | 管理员看记录、越权追溯、发布留痕都依赖它；只追加 |
| llm_calls | id、conversation_id、message_id、provider、model、tokens、cost、latency、status | 成本与质量归因；换供应商后仍能对比同一问题的表现 |

## 4.4 索引与约束

表 12  主要索引

| 对象 | 定义 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| messages | (conversation_id, id) | 按会话顺序取消息 |
| conversations | (user_id, last_message_at DESC) | 会话列表 |
| policy_documents | UNIQUE (code, version) | 同编码版本不重复 |
| policy_documents | UNIQUE (code) WHERE status='active' | 同一制度只能有一个生效版本 |
| policy_chunks | UNIQUE (document_id, chunk_index) | 切分幂等，重跑不重复 |
| policy_chunks | HNSW (embedding vector_cosine_ops) m=16, ef_construction=64 | 近似最近邻召回 |
| policy_chunks | GIN (to_tsvector('simple', content)) | 中文全文召回的兜底 |
| expense_drafts | (user_id, status, updated_at DESC) | 我的草稿列表 |
| audit_logs | (object_type, object_id, id) / (actor_id, created_at DESC) | 按对象与按人追溯 |

## 4.5 三个容易做错的地方

表 13  设计取舍

| 问题 | 错误做法 | 本方案 |
| --- | --- | --- |
| 制度改版 | 覆盖旧记录或直接改片段向量 | 新增 version，旧版置 archived；片段随文档版本冻结 |
| 引用 | 只存答案文本，事后无法解释 | citations 存 chunk_id + 制度 + 版本 + 条款号，可回放 |
| 草稿与单据 | 一张表用 status 区分全部状态 | 草稿表无审批字段；提交后另表冻结，避免模型改已提交数据 |

# 五、第一周最小验证目标

一句话目标 周五下班前，员工登录后问“出差住宿标准是多少”，系统给出带条款引用的回答；问到制度里没有的内容时，明确回答“制度中没有找到依据”，而不是编一个数字。

表 14  第一周验收指标

| 验收项 | 标准 | 怎么测 |
| --- | --- | --- |
| 可答问题 | 8 / 10 条回答正确，且每条至少 1 个引用 | 人工对照制度原文判定 |
| 不可答问题 | 2 / 2 条明确拒答，0 条编造 | 问制度未覆盖的费用类型 |
| 引用准确 | 引用片段确实包含答案依据，≥ 8 / 10 | 逐条点开 chunk 核对 |
| 响应时延 | 首字 ≤ 2.5s，整轮 p95 ≤ 10s | 压测 30 次取分位 |
| 权限 | 员工调用管理员接口 100% 返回 403 并留审计 | 接口级用例 |
| 可追溯 | 每条回答能在 messages.citations 找到来源 | 抽查 10 条 |

## 5.1 五天安排

表 15  第一周日程

| 日 | 交付 | 完成标志 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 骨架 + docker compose（pgvector、redis）+ Alembic + /health + 两个种子账号 + JWT 登录 | curl 登录拿到 token，/health 返回依赖状态 |
| D2 | 三份制度（差旅、发票、审批）解析、切分、向量化入库，约 30–50 个片段 | policy_chunks 有数据，重复执行不产生重复片段 |
| D3 | 检索接口 + 10 条问题的召回评测（recall@5、引用片段命中） | eval_rag.py 输出一张召回表，recall@5 ≥ 0.8 |
| D4 | SSE 问答 + 编排器 + search_policy 工具 + 引用校验 + 拒答阈值 | 浏览器逐字出答案，引用可点击定位 |
| D5 | 管理员上传/发布接口 + 记录查询 + 10 条验收 + 演示脚本 | 新版本发布后，旧版本不再被检索到 |

## 5.2 第一周明确不做

表 16  第一周边界

| 不做 | 原因 |
| --- | --- |
| 报销单提交与审批流 | 不可逆动作需要先有人工确认的产品设计，不是一周能定的事 |
| 发票 OCR 与真伪校验 | 外部服务依赖，先用人工录入发票号验证流程 |
| 多轮复杂槽位填充 | 先把单轮问答的引用准确率做稳 |
| 重排模型与混合检索调参 | 有召回基线后再加，避免同时改两个变量 |
| 多租户与细粒度数据权限 | 单公司试点，权限只有两个角色 |

## 5.3 演示脚本（10 分钟）

• 第 1 步 · 管理员登录，上传《差旅费用标准（2026 版）》，发布；旧版自动归档。

• 第 2 步 · 员工登录，问“去上海出差，住宿一晚能报多少”，观察逐字输出与引用。

• 第 3 步 · 点开引用，定位到制度第 3.2 条与生效日期。

• 第 4 步 · 再问“可以报销健身卡吗”，系统回答制度中没有依据，不编造。

• 第 5 步 · 员工说“帮我起草一张去上海的差旅报销”，系统创建草稿并列出缺项（发票号、日期）。

• 第 6 步 · 管理员查看记录，看到这次问答与草稿创建，正文脱敏、无票据号。

# 六、选型对比与可替换点

## 6.1 三组对比

表 17  选型对比

| 维度 | 候选 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| Web 框架 | FastAPI / Django / Flask | FastAPI：原生 async 与 SSE、Pydantic 校验、OpenAPI；Django 的 ORM 与管理后台更全但异步生态弱 |
| 向量存储 | pgvector / Milvus / Elasticsearch | pgvector：千级片段、与业务同库同事务；百万级以上或需多路召回再评估 Milvus |
| 编排方式 | 自研编排 / LangChain / 低代码平台 | 自研：路径固定、可测试、依赖少；LangChain 适合探索期，不适合把不确定性带进生产 |

## 6.2 供应商替换的接口契约

业务代码只依赖下面这个方法，供应商差异全部收敛在适配器里；换供应商不改服务层与编排层。

表 18  LLM 适配器契约

| 能力 | 约定 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| stream(messages, tools, temperature) | 返回异步迭代器，逐块产出文本或工具调用 | 统一超时与重试在此层实现 |
| complete(messages, tools) | 返回完整响应与用量 | 用于意图分类等短请求 |
| 用量回传 | input_tokens / output_tokens / model / provider | 写 llm_calls，支持成本归因 |
| 错误语义 | 限流、超时、内容拦截、鉴权失败四类 | 上层只处理这四类，不解析供应商报文 |
| 配置 | base_url、api_key、model、timeout 从环境变量读取 | 密钥不进代码与镜像 |

## 6.3 成本量级（示例假设）

按每次问答输入 3,000 tokens、输出 500 tokens 估算；单价以供应商公开价为准，此处只给公式：单次成本 = 输入 tokens × 输入单价 + 输出 tokens × 输出单价。若 1,000 次/月，输入单价 0.002 元/千 tokens、输出 0.006 元/千 tokens，则月成本约 9 元；实际以账单为准。成本控制点：上下文只放 top 5 片段、会话窗口保留最近 6 轮、长会话摘要。

# 七、风险与未决问题

表 19  风险清单

| 风险 | 触发信号 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 制度 PDF 解析错位 | 条款号与内容对不上 | 保留页码与坐标；解析后人工抽检 10 段 |
| 检索到已废止版本 | 引用指向 archived 文档 | 检索 SQL 强制 status='active'；发布后重建缓存 |
| 模型编造数字 | 答案含制度中没有的金额 | 无引用即拒答；金额正则回查原文 |
| 引用与答案不匹配 | 引用片段不含答案依据 | 生成后逐条校验关键词覆盖，失败降级 |
| PII 进日志 | 日志出现身份证/银行卡 | 入口脱敏；日志只留 request_id 与长度 |
| 供应商限流或涨价 | 429 增多、账单异常 | 适配器可切换；预算告警；缓存常见问答 |
| 草稿金额精度 | 浮点误差导致合计不一致 | 数据库 NUMERIC，Python 用 Decimal |
| 管理员误发布 | 旧版被归档但内容有误 | 发布前预览 diff；保留回滚到上一版本 |

未决问题（需要业务或评审拍板）：

• 发票是否需要 OCR？若需要，是接外部服务还是本地模型？

• 报销单提交后是否要对接现有审批系统？对接方式是 API 还是导出文件？

• 制度原文是否允许员工下载？当前设计只返回片段与引用。

• 会话与审计记录保留多久？涉及个人信息删除请求时如何同时保留审计？

• 是否需要多公司/多租户？这会影响 users 与 policy_documents 的租户字段设计。

• 模型输出是否需要备案或内容安全审核？

# 附录 A  术语

表 20  术语

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 片段（chunk） | 制度文档切分后的最小检索单位，通常 300–800 tokens，保留条款号 |
| 混合检索 | 向量相似度与全文检索各取候选，再用融合分排序 |
| 引用（citation） | 答案所依据的片段标识与制度元数据，落库后可回放 |
| 工具白名单 | 模型可调用的函数集合；不在集合内的动作模型无法执行 |
| 草稿 | 模型可参与填充、但尚未提交的报销数据；与提交后的单据分离 |
| 降级 | 某个依赖不可用时退到较弱但可用的路径，并显式标注 |

# 附录 B  参考

• FastAPI 文档：异步、依赖注入、SSE 响应。

• SQLAlchemy 2.0 异步 ORM 与 Alembic 迁移。

• pgvector：向量类型、HNSW 索引参数与距离算子。

• OWASP Top 10 for LLM Applications：提示词注入、敏感信息泄露、过度代理。

• 《个人信息保护法》与《数据安全法》：最小必要、留存期限、删除权。