v1 设计方案 · 05

展商咨询工单版本追溯
平台 v1 设计方案

只读接入 · 可解释判定 · 草稿与人工确认 · 全链审计

| 文档编号 | v1-DS-001 |
| --- | --- |
| 版本 / 状态 | v1.0 / 待评审 |
| 日期 | 2026-10-23 |
| 适用批次 | 2026-S1（单批次试点） |
| 对应实现 | expo-ticket-trace 0.1.0 / expo-trace CLI |
| 数据性质 | 合成样本；人物、指标与金额均为演示 |

本方案描述 v1 试点的设计取舍与实现边界：系统只读接入，只生成待确认草稿，不写回源系统、不自动对外发送、不代行审批。方案中的“完成”以可复核的记录为准，不以处理速度作为唯一标准。

文档信息

表 1　文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 展商咨询工单版本追溯平台 v1 设计方案 |
| 文档编号 / 版本 | v1-DS-001 / v1.0 |
| 状态 | 待评审（业务负责人、审核与质量负责人、数字化工程师三方会签后进入开发） |
| 适用对象 | 展商咨询工单（单批次 2026-S1）的受理、判定、交接、草稿与复盘 |
| 不在范围 | 自动对外回复、写回源系统、收费与资格决定、跨批次/跨主办方协同 |
| 关联文档 | 01-业务挖掘报告、02-行业分析、03-流程图说明、04-报价单、docs/design.md |
| 修订记录 | v0.1 初稿（10-16）；v0.9 补充版本判定与审计（10-21）；v1.0 评审稿（10-23） |

一、摘要

展商咨询的处理过程长期依赖个人经验：先用群消息答复，再补填表格；判断“哪一版通知有效”靠文件名和记忆；交接只留一句“已处理”。结果是时间、版本、责任三个维度同时失真——回填时间不是发生时间，附件名不是版本，群里的“已处理”不是责任。

v1 的方案是把这三个维度变成可复核的事实：以“业务发生时间 + 系统接收时间”双时间戳还原时点；以“有效期 + 确认状态 + 版本链”判定当前版本，文件名与修改时间不参与；以统一关联编号把工单、版本、交接、草稿、确认串起来；以哈希链记录“谁在何时看了哪一版、提了什么建议、谁确认”。系统只生成带固定水印的草稿，对外发送与审批始终由人完成。

方案在演示数据上跑通了 16 张工单、12 个版本、14 个问题、5 份可出草稿、9 张人工队列、2 张不可逆阻塞；103 项自动化测试覆盖版本判定、时间四态、脱敏、审计链、暂停与退出码。这些数字只证明“工具侧行为符合设计”，不构成业务验收——80 条抽查仍需业务方执行。

表 2　v1 的六个关键选择

| 维度 | v1 的选择 | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| 接入 | 只读导出（CSV + manifest） | 不触碰生产库，授权范围可声明、可拒绝 |
| 判定 | 确定性规则 + 显式排序键 | 可解释、可测试；换成模型也不会更可靠 |
| 输出 | 草稿，固定“未确认 · 不可对外” | 把不可逆动作隔离在系统之外 |
| 责任 | 四项确认，授权人签字 | 模型无审批权；确认是人承担的责任 |
| 审计 | 哈希链 + 只读导出 | 可定位断点，不依赖“最终摘要” |
| 指标 | 工时 + 返工 + 完整率 | 单一效率指标会掩盖返工与错误 |

二、背景与问题定义

2.1 业务背景

案例主体为上海外经贸商务展览有限公司（案例设定）。一个展会批次内，展商咨询从电话、邮件、微信、系统工单等多渠道进入，由一线服务专员受理，按费用、资格、时间、展位等类别分派，流程协调员核对规则版本，审核与质量负责人复核对外口径，客户协同代表维护展商关系。数字化转型由数字化工程师支持。

访谈覆盖 36 条事实（62 条记录），共 6 个角色。覆盖率 36/36 只表示“每个角色都访谈到了”，不代表结论已被验证；报告明确列出 8 项未核实数据，本方案不把它们当作基线。

2.2 三个断点

表 3　三个断点与证据

| 断点 | 现状表现 | 直接后果 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间错位 | 群消息先答复，事后补填表格；回填时间被当作发生时间 | 无法判断“业务发生时哪一版规则有效”；工时统计失真 | f13/f34 |
| 版本漂移 | 以文件名判断新旧；旧通知继续被引用；展位调整后旧说明仍指原区域 | 时间/费用口径不一致；同一问题不同答案 | f10/f11/f24 |
| 编号缺失 | 服务台、台账、文件库三套编号；工单无统一关联编号 | 只能人工比对；交接断链无法追溯 | f30/f20 |

这三个断点不是“信息不够”，而是“同一事实在不同系统里以不同形态存在”。因此方案的重点不是建更大的知识库，而是建立判定规则与留痕机制：让“哪一版适用”可以被复核，让“谁确认过”可以被追溯。

2.3 设计目标与非目标

表 4　设计目标与非目标

| 类型 | 内容 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 目标 | 在单批次内，把“版本是否可定位”变成可复核的判定 | 每条工单有 current/expired/unconfirmed 之一与依据 |
| 目标 | 把双时间戳、统一编号、交接清单落到字段级 | 字段缺失/未确认/无效可区分并进入队列 |
| 目标 | 草稿可追溯到版本、来源行与确认人 | 80 条抽查均能回链 |
| 目标 | 不可逆动作在系统内不可达 | publish/send/write_back 恒抛异常 |
| 非目标 | 自动对外回复、自动审批 | 系统不提供对应接口 |
| 非目标 | 写回源系统、修改台账 | 只读配置强校验；无写接口 |
| 非目标 | 替代人工判断口径 | 冲突/链断一律进队列 |
| 非目标 | 全量知识库迁移 / 向量检索 | v1 只做规则判定与草稿 |
| 非目标 | 提升处理速度作为成功标准 | 三项指标并列，不设单一效率目标 |

三、需求基线

需求来自《discovery-requirements.csv》的 6 条待验证假设。下表把它们转成可实现的系统行为与可检查的验收条件；优先级与负责人保持原文，不做改写。

表 5　六条需求与 v1 实现映射

| 编号 | 需求（摘要） | 优先级 / 负责人 | v1 实现 | 验收条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-1 | 以版本有效期与确认状态替代文件名判断；作废记录保留原因 | P0 / 唐映秋 | 版本模型 + 排序键（confirmed → not void → effective_from → confirmed_at → received_at）；文件名/修改时间不参与 | 单批次抽取含时间/费用说法的问答，标注当前/过期/未确认；文件名更新的旧版不得胜出 |
| REQ-2 | 交接点统一关联编号与责任清单；缺失与未确认必须区分 | P0 / 秦芮、唐映秋 | 统一编号、12 个关键字段、四态、交接单、版本链校验 | 脱敏只读导出做字段映射；重复编号/空时间/链断/单位差异均可定位且保留原行 |
| REQ-3 | 双时间戳；读取失败保留上次快照并提示人工核查 | P1 / 秦芮 | 业务发生时间 + 系统接收时间；回填阈值；快照兜底（带时间戳与降级标记） | 标注两类时间差异；模拟读取失败仍能运行并提示复核 |
| REQ-4 | 兜底触发扩展至来源不完整与授权不清；不能默认通过 | P1 / 傅景 | 阻断问题 → 人工队列；原因码 + 责任人 + 截止时间；暂停开关 | 兜底项全部进队列且留确认记录 |
| REQ-5 | 完成口径 = 工时 + 返工 + 确认完整率三项并列 | P1 / 叶书 | 三项指标 + 公式 + 周报；按原始记录核对数量/状态/截止；误报/漏报登记 | 周报并列三项；共同复盘误报/漏报/未确认 |
| REQ-6 | 只覆盖单批次、只出草稿、不自动发布收费或资格决定 | P0 / 顾明岚 | 配置强校验只读；草稿固定水印；不可逆类别阻塞；四项确认；暂停权 | 抽查 80 条均关联来源与人工复核记录；系统无外发接口 |

需求不是功能清单 六条需求的共同点是“可复核”，而不是“更快”。如果实现只提升了速度却无法回答“依据哪一版、谁确认的”，就没有满足需求。

四、设计原则

1. 只读优先：任何需要写回、订阅或长期凭据的能力都不进入 v1；只读导出足以支撑判定与审计。

2. 判定可解释：排序键、排除项与命中规则写入草稿与审计；不使用无法解释的相似度阈值。

3. 缺失不等于未确认：空值、未确认、格式无效、有效是四种状态；默认值会掩盖问题，因此不补默认值。

4. 失败进队列：无法判定、来源不完整、授权不清一律进人工队列，并带原因码、责任人与截止时间。

5. 不可逆动作在系统外：发布、收费、资格、写回不由系统执行；代码层不提供入口，配置层强校验。

6. 指标必须并列：工时、返工、确认完整率同时呈现；任何单一指标都不能作为“完成”的依据。

五、总体架构

系统分为接入、领域服务、人工协同、审计与报表四层。接入层只读，领域服务层做确定性判定，人工协同层承载确认与暂停，审计与报表层只增不改。边界与权限作为横切约束，独立于任何一层，避免被实现细节绕过。

图 1　总体架构（v1）

5.1 分层职责

表 6　分层职责

| 层 | 组件 | 职责 | 不做什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接入 | 导出适配、字段映射、批次白名单 | 读取四个 CSV 与 manifest；校验 read_only 与授权批次 | 不连生产库、不订阅变更 |
| 领域服务 | 受理、分类、版本判定、交接/草稿、校验 | 生成判定与草稿；把失败转成原因码 | 不决定对外口径 |
| 人工协同 | 队列、四项确认、暂停、误报登记 | 记录人的决定与时间；阻断未确认的对外内容 | 不替人做决定 |
| 审计与报表 | 哈希链、指标、周报、抽查 | 只增记录；输出可复核的报表 | 不允许修改历史记录 |

5.2 部署形态与技术选型

v1 采用单机 CLI + 运行目录的形态：无需服务端、无需数据库、无第三方运行时依赖。一次运行把输入复制到运行目录，所有产物（判定、草稿、队列、审计、报表）落在同一目录，可直接归档或脱敏后分享。

表 7　技术选型与代价

| 选择 | 理由 | 代价 |
| --- | --- | --- |
| Python 3.11+ / 标准库 | 主办方 IT 环境差异大；零依赖降低供应链与审计面 | 性能与生态受限（v1 数据量小，可接受） |
| CLI 而非 Web | 试点阶段用户是 2 名业务骨干 + 1 名工程师；CLI 更易审计与复现 | 非技术用户上手需培训 |
| JSONL + JSON 产物 | 逐行可读、可 diff、可被其他系统消费 | 无事务与并发控制（单机单次运行） |
| 哈希链审计 | 无需外部服务即可验证完整性 | 本地链无外部锚点，需定期导出留痕 |
| 规则引擎（Python 函数） | 可测试、可解释、改动可评审 | 规则变更需发版（v1 接受） |

六、数据设计

6.1 输入：四个只读导出

表 8　输入文件与校验

| 文件 | 内容 | 关键字段 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| service_desk.csv | 工单主表 | 工单编号、批次、类别、问题、发生时间、接收时间、处理人、联系方式 | 编号唯一（重复即问题）、时间四态、联系方式掩码 |
| file_index.csv | 规则/通知版本索引 | 版本号、通知号、有效期、确认状态/人/时间、作废/原因、supersedes、文件名、规则摘要 | 版本号唯一、有效期可解析、版本链可闭合 |
| ledger.csv | 业务台账 | 工单号、处理时长、单位、截止时间、状态 | 单位归一、工时数值、工单存在 |
| handoff.csv | 交接记录 | 工单号、移交/接收角色、最新版本、未确认项、截止时间、备注 | 版本与判定一致、未确认项归属明确 |
| manifest.json | 导出声明 | 批次、导出时间、授权范围、用途、read_only | read_only=true；批次在授权范围；用途非空 |

字段采用别名映射（中文表头与英文表头均可）：映射表在 config/default.yaml 中维护，新增来源只需加别名，不改代码。未能映射的字段进入 FIELD_UNMAPPED 问题，而不是静默丢弃。

6.2 统一编号与关键字段

工单编号是唯一关联键：服务台、台账、文件库、交接记录都通过它关联。编号在导出侧生成或沿用既有编号，v1 不重新编号（避免与源系统冲突），但要求同一工单在所有文件中一致。

表 9　关键字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ticket_id | 字符串 | 是 | 统一关联编号；重复即阻断 |
| batch | 字符串 | 是 | 展会批次；必须在授权白名单内 |
| category | 枚举 | 是 | fee/qualification/schedule/booth/logistics/badge |
| business_occurred_at | 时间 | 是 | 业务发生时间；缺失/未确认/无效分别标记 |
| system_received_at | 时间 | 是 | 系统接收时间；与发生时间比对，超阈值标记回填 |
| assignee | 字符串 | 是 | 当前处理人/角色 |
| version_id | 字符串 | 否 | 判定得到的当前版本；不可定位时为空并进队列 |
| confirmed_items | 列表 | 否 | 人工确认的四项；缺项不得确认 |
| due_at | 时间 | 否 | 交接截止时间；用于队列 SLA |
| source_file / source_line | 字符串/整数 | 是 | 来源文件与行号；用于回溯原行 |

6.3 时间与状态四态

表 10　时间四态

| 状态 | 判定 | 示例 | 系统行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效 | 可解析且带时区（缺省 +08:00） | 2026-10-12 09:10 | 参与判定与指标 |
| 缺失 | 空值或占位符（-、—、null） | （空） | 进队列，不补默认值 |
| 未确认 | 明确写“未确认/待核实/unknown” | 未确认 | 进队列，标记未确认而非缺失 |
| 无效 | 格式无法解析 | 下周三 / 2026-13-01 | 进队列，保留原值 |

6.4 版本模型与判定规则

版本不是文件，而是一条带有效期与确认状态的记录。同一通知可以有多个版本，版本之间通过supersedes 形成链；作废版本保留作废原因，不删除。

表 11　版本字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| version_id | 版本唯一标识（源系统生成或导出侧生成） |
| notice_id | 通知/规则编号；同一通知的多次修订共享 |
| effective_from / effective_to | 有效期；effective_to 为空表示长期有效 |
| confirmed / confirmed_by / confirmed_at | 是否已确认、确认人、确认时间 |
| void / void_reason | 是否作废、作废原因（保留，不删除） |
| supersedes | 被本版本替代的上一版；形成版本链 |
| file_name / received_at | 仅用于展示与问题定位，不参与新旧判定 |
| statement | 规则摘要；草稿引用其原文，不由模型改写 |

判定顺序（全部条件同时满足才算当前版本）：

第 1 步：以业务发生时间（缺失时退化为接收时间）为判定时点；两者都不可用时直接进队列。

第 2 步：筛出同批次、同类别、有效期覆盖该时点的候选。

第 3 步：候选中有已确认且未作废的，只在其中比较；未确认版本不得越过已确认版本。

第 4 步：按“确认状态 → 未作废 → 生效起始 → 确认时间 → 接收时间 → 版本号”排序，取第一。

第 5 步：若第一与第二之间不存在 supersedes 替代关系，判为冲突，进人工队列。

第 6 步：若版本的 supersedes 指向不存在的版本，判为链断，进人工队列。

第 7 步：作废版本只作为证据展示，附作废原因；不参与胜出。

为什么文件名必须出局 演示数据里有一个版本叫“最新版_展位说明_最终版.pdf”，但它的有效期早已结束、且未确认。如果按文件名排序，它会胜出，草稿就会引用一份过期说明。v1 的排序键里没有文件名与修改时间，这类版本只会出现在“已排除的版本”里，并注明排除原因。

6.5 运行目录与产物

一次运行生成一个自包含目录，输入、配置、产物、审计与确认记录同处一处，便于归档与复核。

表 12　运行目录

| 路径 | 内容 | 是否可对外 |
| --- | --- | --- |
| input/ | 输入副本（含 sha256） | 否（含原始业务字段） |
| config.yaml | 本次运行使用的配置快照 | 是（不含机密） |
| output/tickets.jsonl | 规范化后的工单（联系方式已掩码） | 脱敏后可以 |
| output/resolutions.json | 每单的版本判定与排除项 | 脱敏后可以 |
| output/drafts/*.md | 草稿（固定水印） | 否（未确认） |
| output/queue.csv / issues.csv | 人工队列与问题清单 | 脱敏后可以 |
| output/report.md / metrics.json | 周报与三项指标 | 是（脱敏后） |
| audit.jsonl / reviews.jsonl | 哈希链审计与确认记录 | 脱敏后可以 |
| snapshots/last/ | 上次成功读取的快照 | 否 |

6.6 审计事件模型

每条审计记录包含序号、时间、操作人、动作、对象、详情、前一条哈希与本条哈希。哈希 = sha256(前一条哈希 + 规范化 JSON)，规范化使用键排序、无空格、UTF-8。任何一条被修改，后续链接即断，verify 可定位到具体序号。

表 13　审计事件

| 动作 | 触发 | 记录内容 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| run_started | 每次运行 | 输入哈希、配置哈希、批次 | 证明运行范围 |
| version_resolved | 每单判定后 | 状态、版本、原因码 | 回答“用了哪一版” |
| draft_created | 草稿生成 | 草稿摘要、是否阻塞 | 回答“提了什么建议” |
| review_submitted | 人工确认/退回 | 确认人、四项、备注、草稿摘要 | 回答“谁确认的” |
| feedback_submitted | 误报/漏报登记 | 类型、说明 | 周会复盘依据 |
| audit_viewed | 查看某单审计 | 查看人、工单 | 查看行为本身也留痕 |
| run_completed | 运行结束 | 计数、验收摘要 | 闭环 |

七、功能设计

7.1 受理与分类

受理阶段只做三件事：规范化字段、生成/校验统一编号、把时间拆成发生与接收两个字段。分类采用“类别 + 关键词”的规则：命中费用或资格关键词的，直接标记为不可逆类别，后续即使生成草稿也不得对外。分类不确定时不猜测，进人工队列。

7.2 版本判定

判定是一个纯函数：输入工单与版本集合，输出状态、版本、原因码与排除项。纯函数意味着可测试、可重放、可在不改变输入的情况下复现同一结果。演示数据上，文件名陷阱、后到未确认、双确认冲突、链断四类情况都有对应测试。

表 14　判定结果

| 判定结果 | 含义 | 后续动作 | 原因码 |
| --- | --- | --- | --- |
| current | 存在唯一可定位的已确认版本 | 生成草稿 | — |
| expired | 无覆盖版本；仅有已过期版本 | 不生成正文，列已核查版本 | NO_CURRENT_VERSION |
| unconfirmed | 版本存在但未确认，或冲突/链断 | 进队列，人工判定 | KEY_FIELD_UNCONFIRMED / VERSION_CONFLICT / VERSION_CHAIN_BREAK |

7.3 交接单

交接单把“群里说一句”变成结构化记录：移交人、接收人、当前版本、未确认项、截止时间。如果交接记录里的版本与判定结果不一致，记 VERSION_DRIFT 并进队列；如果备注只有“已处理”而缺少版本与未确认项，记 HANDOFF_NOTE_ONLY。

7.4 草稿生成

草稿是“可复核材料的组装”，不是“模型的回答”。结构固定：水印、主题、工单、处理人、双时间、问题摘要、依据版本（有效期/确认人/规则摘要）、判定说明（排序键与排除项）、未确认事项、人工确认记录、来源（文件 + 行号）、禁止动作。

表 15　草稿结构

| 段落 | 内容来源 | 是否允许模型改写 |
| --- | --- | --- |
| 水印 | 配置固定值 | 否 |
| 依据版本 | 版本记录字段 | 否 |
| 判定说明 | 判定函数输出的排序依据 | 否 |
| 问题摘要 | 工单原文（截断） | 可压缩，不可改变事实 |
| 未确认事项 | 字段状态与人工确认项 | 否 |
| 禁止动作 | 配置固定清单 | 否 |

当前实现甚至不依赖外部模型：模板足以生成合规草稿。模型是可替换的表达层，而不是判定层；接入模型的前置条件是完成数据出境与供应商安全评估。

7.5 人工队列与四项确认

队列项包含：原因码、责任人（按原因映射到角色）、截止时间、是否涉及不可逆类别。确认时必须覆盖四项：版本可定位、来源可追溯、未确认项已列明、用途与授权范围相符。缺项拒绝确认；收费/资格类只能由业务负责人或审核与质量负责人确认；退回必须写原因。

表 16　队列原因码与责任人

| 原因码 | 责任人 | 典型场景 |
| --- | --- | --- |
| NO_CURRENT_VERSION | 项目流程协调员 | 时点早于所有版本有效期 |
| VERSION_CONFLICT | 审核与质量负责人 | 两份已确认版本同时覆盖 |
| VERSION_CHAIN_BREAK | 数字化工程师 | supersedes 指向不存在的版本 |
| KEY_FIELD_MISSING / UNCONFIRMED | 一线服务专员 / 审核质量 | 发生时间缺失或写“未确认” |
| AUTHORIZATION_UNCLEAR | 审核与质量负责人 | 批次不在授权范围、用途为空 |
| FEE_OR_QUALIFICATION | 业务负责人 | 收费、折扣、资格认定 |
| VERSION_DRIFT / HANDOFF_NOTE_ONLY | 项目流程协调员 | 交接版本与判定不一致 / 只写“已处理” |
| PILOT_PAUSED | 审核与质量负责人 | 审核方暂停试点 |

7.6 暂停与恢复

暂停是审核方的权力：暂停后系统不再生成草稿，所有工单转为人工处理，运行以退出码 3 结束。恢复需由授权角色执行，并记录暂停人、原因与时间。暂停不删除已有草稿，但会使其不可继续确认。

7.7 三项指标与周报

表 17　三项指标

| 指标 | 公式 | 口径说明 |
| --- | --- | --- |
| 处理工时 | Σ 归一化处理分钟数（剔除回填单） | 分钟/小时统一为分钟；回填单单列，不混入 |
| 返工次数 | 退回次数 + 重复确认次数 | 同一单多次确认计多次；退回必须写原因 |
| 确认完整率 | 已确认项 / 应确认项（四项 × 工单数） | 缺项即未完成；不按“已处理”估算 |

周报并列呈现三项指标，并附：队列原因分布、问题分布、误报/漏报/未确认登记、抽查计划。报告显式声明“不以单一工时判断效果”，避免用速度掩盖返工。

7.8 误报 / 漏报 / 未确认登记

每周复盘需要把“系统判错但没人发现”和“人判错但系统没拦住”都记下来。登记类型为误报、漏报、未确认、其他，必须填写说明（不少于 4 字）；登记本身写入审计链，周报汇总展示。

八、安全与合规设计

8.1 只读边界

只读不是口头承诺，而是配置与代码的双重约束：配置中 read_only/draft_only 必须为 true，auto_publish/write_back/external_message 必须为 false，否则拒绝启动；代码中 publish、send_external、write_back 三个函数恒抛 BlockedAction，任何调用都会失败。

表 18　威胁与控制

| 威胁 | 场景 | 控制措施 | 残余风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内部误用 | 有人想“顺手”发出去 | 无外发接口；草稿固定水印；确认后才可复制 | 人工复制粘贴无法技术阻断 |
| 越权确认 | 非授权角色确认收费口径 | 角色白名单；收费/资格仅限指定角色 | 角色由配置维护，需定期复核 |
| 审计篡改 | 修改 audit.jsonl 掩盖操作 | 哈希链 + verify 定位断点 | 本地链无外部锚点，需定期导出 |
| 数据泄漏 | 导出含手机号/邮箱 | 入库前掩码；运行目录仅本地 | 原始导出本身仍需访问控制 |
| 模型幻觉 | 接入模型后编造规则 | 模型不参与判定；草稿引用原文 | 人工改写仍可能引入错误 |
| 快照过期 | 读取失败后用旧快照 | 标记快照时间与降级状态，提示人工核查 | 旧快照可能与现实不符 |

8.2 脱敏与数据最小化

联系方式在进入运行目录前完成掩码（手机号保留前 3 后 4、邮箱保留首字符、身份证保留前 6 后 4），原始行仍保留业务字段与结构，但不再包含完整个人标识。审计与周报只引用工单号与版本号，不复制问题原文中的个人信息。

8.3 数据保留

表 19　数据保留建议

| 数据 | 保留位置 | 建议期限 | 销毁方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入导出 | 运行目录 input/ | 试点结束 + 30 天 | 整目录删除 |
| 草稿与队列 | output/ | 试点结束 + 30 天 | 整目录删除 |
| 审计与确认 | audit.jsonl / reviews.jsonl | 试点结束 + 1 年 | 归档后删除本地 |
| 脱敏周报 | output/report.md | 按公司文档制度 | 按制度 |

九、非功能设计

表 20　非功能设计

| 属性 | 目标 | 实现 / 证据 |
| --- | --- | --- |
| 可复现 | 同一输入两次运行结果一致（除时间戳） | 纯函数判定；运行目录快照；e2e 测试比对产物 |
| 可离线 | 无网络也能完成判定与草稿 | 零第三方依赖；不调用外部服务 |
| 性能 | 16 单/12 版本秒级完成 | 单机运行 < 1 秒（演示数据） |
| 可移植 | Windows/Linux/macOS | 标准库；CI 覆盖 ubuntu/windows + py3.11/3.13 |
| 可测试 | 核心规则均有单测 | 103 项测试；覆盖判定、四态、脱敏、审计、退出码 |
| 可审计 | 任意结论可回溯 | 审计链 + 来源行号 + 草稿摘要 |
| 易部署 | 拷贝目录即可运行 | CLI；pip install -e . 可选 |

十、实施计划

试点 4 周、2 名业务骨干、每周合计不超过 4 小时。所有角色投入均为估算上限，超出即暂停并重新评估范围。

表 21　四周试点

| 周 | 目标 | 关键动作 | 通过条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 版本判定对照 | 抽取含时间/费用说法的问答；人工标注当前/过期/未确认；与工具判定对照 | 差异逐条有结论；文件名陷阱不再误导 |
| W2 | 交接编号与字段 | 用脱敏导出做字段映射；检查重复编号/空时间/链断/单位差异；跑交接单 | 问题均可定位且保留原行 |
| W3 | 完成口径 | 周报并列三项指标；共同复盘误报/漏报/未确认；登记反馈 | 三方对“完成”口径无异议 |
| W4 | 验收与结论 | 80 条抽查；审计导出核验；形成继续/调整/停止建议 | 抽查可回链；风险与限制写清楚 |

表 22　角色与投入

| 角色 | 职责 | 每周投入 |
| --- | --- | --- |
| 业务负责人（顾明岚） | 边界决策、不可逆口径确认、暂停/恢复 | 0.5 小时 |
| 一线服务专员（林亦舟） | 补字段、清理队列、登记误报/漏报 | ≤ 2 小时 |
| 项目流程协调员（唐映秋） | 版本判定复核、交接单维护 | ≤ 2 小时 |
| 数字化工程师（秦芮） | 导出、字段映射、运行与审计核验 | ≤ 1 小时 |
| 审核与质量负责人（傅景） | 四项确认、抽查、暂停权 | ≤ 1.5 小时 |
| 客户协同代表（叶书） | 展商侧口径复核、投诉登记 | ≤ 1 小时 |

注：2 名业务骨干合计每周 ≤4 小时为硬约束（f03）；上表为各角色上限，实际以周会排班为准。

十一、验收方案

验收分两层：工具侧验证“行为是否符合设计”，业务侧验证“是否解决了问题”。两层都完成才算试点通过；工具侧 6/6 不代表业务验收通过。

表 23　两层验收

| 层级 | 内容 | 判定 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工具侧 | REQ-1..6 的可执行检查（判定、四态、快照、队列、指标、水印） | 6/6 通过（演示数据） | 数字化工程师 |
| 业务侧 | 80 条问答抽查：是否关联来源与人工复核记录 | 未执行；需业务方抽样 | 审核与质量负责人 |
| 业务侧 | 版本判定对照：人工标注与工具判定差异 | 未执行；W1 完成 | 项目流程协调员 |
| 业务侧 | 三项指标复盘：误报/漏报/未确认是否收敛 | 未执行；W3–W4 | 客户协同代表 |

不通过的处理：工具侧失败则修复后重跑；业务侧失败则先判断是规则问题、数据问题还是执行问题，不通过“调参”掩盖。若连续两周关键指标无改善，按退出条件暂停试点。

十二、风险与应对

表 24　风险与应对

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 源数据版本链不完整 | 判定为链断，队列增加 | 高 | W2 集中补齐；链断不猜测，保留原因 |
| 台账工时口径不一 | 工时指标偏差 | 高 | 单位归一 + 回填单单列；基线需重新取 |
| 确认人时间不足 | 确认延迟，验收顺延 | 中 | 固定周会 30 分钟；确认项模板化 |
| 组织希望“直接改系统” | 边界被突破 | 中 | 业务负责人明确只读；写回另立项 |
| 模型接入冲动 | 幻觉与合规风险 | 中 | 模型不参与判定；接入需安全评估 |
| 抽查样本不代表全量 | 结论外推风险 | 中 | 分层抽样；报告写明抽样口径 |
| 审计链无外部锚点 | 本地篡改难自证 | 低 | 定期导出 + 第三方存证（后续） |

十三、演进路线

表 25　演进路线

| 版本 | 能力 | 前置条件 |
| --- | --- | --- |
| v1.0（本期） | 只读、判定、草稿、四项确认、审计、三项指标 | 单批次授权；脱敏导出 |
| v1.1 | 只读接口适配；多批次白名单；规则配置化 | 接口授权与安全评估；规则评审流程 |
| v1.2 | 模型辅助表达（不参与判定）；多语言草稿 | 数据出境评估；供应商安全审查 |
| v2.0 | 受控写回（仅状态字段）；与工单系统双向同步 | 组织授权；审计外部锚点；回滚方案 |

写回与自动外发不在 v1，也不在 v1.1；它们需要组织授权、审计外部锚点与回滚机制，属于另一个风险等级。提前做，会把“可复核”变成“不可控”。

附录 A　演示数据中的 12 个坑

表 26　演示数据的 12 个坑

| # | 工单/版本 | 埋的坑 | 期望行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | T-1004 | 同一编号出现两次 | 保留首行，原行进问题清单 |
| 2 | T-1002 | 时点早于所有有效期 | 判为无当前版本，进队列 |
| 3 | T-1003 | 费用类问题 | 草稿标记不可对外，业务负责人确认 |
| 4 | T-1005 | 两份已确认版本同时覆盖 | 判为冲突，进队列 |
| 5 | T-1006 | supersedes 指向不存在版本 | 判为链断，进队列 |
| 6 | T-1007 | 回填时间晚 28 小时 | 标记回填，剔除工时统计 |
| 7 | T-1008 | 批次不在授权范围 | 拒绝出草稿，授权不清 |
| 8 | T-1009 | 发生时间缺失 | 判为缺失（非未确认），进队列 |
| 9 | T-1010 | 台账单位用小时 | 归一为分钟并留痕 |
| 10 | T-1011 | 文件名“最新版”但已过期未确认 | 不得胜出，列入已排除版本 |
| 11 | T-1013 | 交接备注只写“已处理” | 记 HANDOFF_NOTE_ONLY |
| 12 | T-1015 | 交接版本与判定不一致 | 记 VERSION_DRIFT，进队列 |

附录 B　命令与文件

表 27　常用命令

| 命令 | 用途 |
| --- | --- |
| expo-trace run --export data/demo/export --run-dir runs/demo | 完整运行（判定、草稿、队列、报表） |
| expo-trace status --run-dir runs/demo | 查看运行状态与计数 |
| expo-trace review --run-dir runs/demo --ticket T-1001 --reviewer 傅景 --decision confirm | 四项确认 |
| expo-trace pause --run-dir runs/demo --reviewer 傅景 --reason 口径复核 | 暂停试点 |
| expo-trace audit verify --run-dir runs/demo | 校验哈希链 |
| expo-trace audit show --run-dir runs/demo --ticket T-1011 | 查看某单审计 |
| expo-trace sample --run-dir runs/demo --size 80 | 生成确定性抽查计划 |
| expo-trace feedback --run-dir runs/demo --ticket T-1001 --kind 未确认 --reporter 叶书 --note … | 登记误报/漏报 |

— 完 —